РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

« ФОМИНО-СВЕЧНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ФОМИНО-СВЕЧНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017 N 71

|  |
| --- |
|  |

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы» на 2018 год**

Во исполнение постановления Администрации Вяжинского сельского поселения от 01.11.2013г № 63.5 «Об утверждение муниципальной программы Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Фомино-Свечниковское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Фомино-Свечниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2018год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Фомино-Свечниковского сельского поселения И.Н.Таранущенко

Приложение

к постановлению

Администрации Фомино-Свечниковского

сельского поселения

от 29.12.2017 №

План

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя /ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | |
| всего | областной  бюджет | федеральный бюджет | бюджет  Кашарского района | Бюджет Фомино-Свечниковское с/п | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | Администрация Фомино-Свечниковского сельского поселения | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования | 01.01.2018-31.12.2018 | 597,9 | - | - | - | 597,9 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие № 1.1  Содержание автомобильных дорог | Администрация Фомино-Свечниковского сельского поселения | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 597,9 |  |  |  | 597,9 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.