РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ФОМИНО-СВЕЧНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ФОМИНО-СВЕЧНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017 N 72

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **Об утверждении плана реализации муниципальной программы**  **Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения**  **«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2018 год** |

Во исполнение постановления Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения от 01.11.2013г №64.1 «Об утверждение муниципальной программы Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования « Фомино-Свечниковское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения««Энергоэффективность и развитие энергетики » на 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2018 г.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Фомино-Свечниковского

сельского поселения И.Н.Таранущенко

Приложение

к постановлению

Администрации

от 29.12.2017 №

План

реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики »

на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя /ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | |
| всего | Обла-стной  бюджет | Федеральный бюджет | бюджет  Кашарского района | Бюджет Фомино-Свечниковского сельского поселения | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Фомино-Свечниковского сельского поселения |  |  | 01.01.2018-31.12.2018 | 80,0 | 0 | - | - | 80,0 | 0 |
| 1 | Основное мероприятие: №1  Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения | Администрация Фомино-Свечниковского сельского поселения | Экономия потребления электрической энергии | 01.01.2018г. по 31.12.2018г. | 80,0 | - | - | - | 80,0 | 0 |